А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я    Г О Р О Д А  Р Ж Е В А

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.05.2016					                                                 № 486

О подготовке объектов энергетического

и жилищно-коммунального хозяйства

города Ржева к работе в осенне-зимний

отопительный период 2016-2017 гг.

В целях своевременной и качественной подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний отопительный период 2016-2017 годов, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Правила оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Отделу ЖКХ администрации города Ржева Тверской области (Жданова М.В.) разработать План мероприятий по подготовке объектов энергетического и
жилищно-коммунального хозяйства города Ржева к работе в осенне-зимний отопительный период 2016-2017 гг. до 31 мая 2016 года.

2. Утвердить состав Межведомственной комиссии для осуществления контроля за ходом подготовки объектов энергетического и жилищно-коммунального хозяйства города Ржева к работе в осенне-зимний отопительный период 2016-2017 гг. (далее – Комиссия). (Приложение).

3. Ресурсоснабжающим организациям, исполнителям коммунальных услуг и потребителям коммунальных услуг, расположенным на территории города Ржева, в срок до 30 мая 2016 года предоставить в Администрацию города Ржева Тверской области планы и графики выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2016-2017 годов имущества, относящегося к системе тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения (включая водопроводные и канализационные сети), с указанием объектов и объемов проведения работ и назначить ответственных лиц за выполнение указанных мероприятий.

4. Считать основной задачей всех предприятий, организаций и учреждений города, независимо от форм собственности, при подготовке отопительного сезона 2016-2017 гг. создание условий для устойчивого тепловодоснабжения, поддержания необходимых параметров энергоносителей и нормативного температурного режима, платежной дисциплины.

5. Рекомендовать управляющим организациям всех форм собственности, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам, расположенным на территории города Ржева:

5.1. Провести промывку внутренних систем отопления гидравлическим способом.

  - Провести гидравлические испытания внутренних систем отопления.

5.3. Провести наладку, ремонт и (или) установку регуляторов температуры на системе горячего водоснабжения.

5.4. Провести проверки, ремонт и (или) установку приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения.

5.5. Провести промывку, ремонт и (или) установку водоподогревателей в домах с закрытой схемой горячего водоснабжения.

6. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года №
190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающим организациям: ООО «Ржевтеплоэнерго», ООО
«Энергосервис», ОАО «55 арсенал», ООО «ПК «Импульс», ООО «Энерго-БАГ», МУП г. Ржева
«Содействие» представить к 1 августа 2016 года в Администрацию города Ржева Тверской области температурные графики работы котельных для согласования.

7. Комиссии, указанной в пункте 2 настоящего постановления, начиная с 01 июня 2016 года, ежемесячно рассматривать ход подготовки объектов энергетического и жилищно-коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний отопительный период 2016-2017 гг., при необходимости выносить вопросы для рассмотрения на производственное совещание Администрации города Ржева Тверской области.

8. Потребителям коммунальных услуг в срок до 5 сентября 2016 года предоставить Комиссии оформленные акты проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов с предоставлением пакета документов, определенного пунктом 16 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

9. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям, осуществляющим свою деятельность на территории города Ржева, в срок до 20 сентября 2016 года предоставить Комиссии оформленные акты проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов с предоставлением пакета документов, определенного пунктом 13 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», и документы в соответствии с нижеследующим перечнем:

9.1. Соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенное в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

9.2. О готовности к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.

9.3. О соблюдении критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

  - О наличии нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

9.5. Об укомплектованности эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб персоналом.

9.6. Об обеспеченности персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

9.7. О проведении наладки принадлежащих им тепловых сетей.

9.8. Об организации контроля режимов потребления тепловой энергии.

9.9. Об обеспечении качества теплоносителей.

9.10. Об организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

9.11. Об обеспечении  проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставления гарантии на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

9.12. О готовности систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи.

9.13. О соблюдении водно-химического режима.

9.14. Об отсутствии фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации.

9.15. О наличии утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей.

9.16. О наличии расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов.

9.17. О наличии порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций.

9.18. О проведении гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей.

9.19. О выполнении утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения.

9.20. О выполнении планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии.

9.21. О наличии договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

9.22. О наличии документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администрации города Ржева Тверской области в сети Интернет.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ржева Тверской области  Ламову Т.В.

Глава администрации города Ржева	                                                      	   А.В. Ейст

Приложение к постановлению

Администрации города Ржева

Тверской области

от 24.05.2016 № 486

СОСТАВ

Межведомственной комиссии для осуществления контроля за ходом подготовки объектов энергетического и жилищно-коммунального хозяйства города Ржева к работе

в осенне-зимний отопительный период 2016-2017 гг.

Председатель комиссии:

– 	Ламова Т.В., заместитель Главы администрации города Ржева Тверской области.

Секретарь комиссии:

– 	Горшкова О.Ю., инженер Отдела ЖКХ администрации города Ржева Тверской области.

Члены комиссии:

- Леонтьева Н.И., заместитель Главы администрации города Ржева Тверской области;

- Жданова М.В., начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Тверской области;

- Иноземцева И.А., начальник Отдела образования администрации города Ржева Тверской области (по согласованию);

- Писарева Е.Е., начальник Отдела культуры администрации города Ржева Тверской области (по согласованию);

- Ким А.В., генеральный директор ООО «Энергосервис» и ООО «Электропередача»;

- представитель ООО «ПК «Импульс» (по согласованию);

- Криштапович И.Н., начальник энерго-механического отдела ОАО «55 арсенал»          (по согласованию);

- Иванов В.В., и.о. директора ООО «Система водоснабжения»;

- Петров И.В., депутат Ржевской городской Думы (по согласованию).