# А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Р Ж Е В А

## ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.06.2017									№ 586

Об утверждении Инвестиционной программы

«Газификация перспективной застройки

в районе улиц Приречная, Просторная,

Приречный переулок г. Ржева»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Инвестиционную программу «Газификация перспективной застройки в районе улиц Приречная, Просторная, Приречный переулок г. Ржева». (Приложение).

2. В случае включения в Адресную инвестиционную программу Тверской области на 2018 год объекта «Газификация перспективной застройки в районе улиц Приречная, Просторная, Приречный переулок г. Ржева» предусмотреть средства в бюджете города Ржева на софинансирование мероприятий программы в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 24.12.2015 № 663-пп «Об установлении долей софинансирования инвестиционных программ, капитального ремонта и ремонта объектов, находящихся в собственности муниципальных образований Тверской области, за счет средств областного бюджета Тверской области на текущий год».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Ржева в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ржева Козлова А.В.

Глава города Ржева				   		      			В.В. Родивилов

Приложение к постановлению

Администрации города Ржева

Тверской области

от 21.06.2017 № 586

Инвестиционная программа

«Газификация перспективной застройки в районе улиц Приречная, Просторная,

Приречный переулок г. Ржева»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Газификация перспективной застройки в районе улиц Приречная, Просторная, Приречный переулок г. Ржева» |
| --- | --- |
| Правовая основа программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление Правительства Тверской области от 18 марта 2014 года № 126-пп «Об утверждении Порядка проведения конкурса по определению инвестиционных программ (проектов), подлежащих софинансированию из областного бюджета Тверской области в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области»» |
| Заказчик программы | Администрация города Ржева |
| Разработчик программы | Администрация города Ржева |
| Цель и задачи программы | Основной целью Программы является комплексное решение проблем организации газоснабжения населения, проживающего в городе Ржеве на улицах Приречная, Просторная, Приречный переулок. Основные задачи: - формирование нормативно-правовой базы для организации газоснабжения; - привлечение бюджетных финансовых ресурсов для реализации программы; - создание механизмов обеспечения природным газом населения. |
| Сроки реализации программы | 2018 год - выполнение проектно-изыскательских работ 2019 год - выполнение строительно-монтажных работ |
| Объем и источники финансирования | Общий объем средств на реализацию программы 22780,7 тыс. руб., в том числе: - проектно-изыскательские работы - 2190,8 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета Тверской области - 1752,6 тыс. руб.; средства бюджета муниципального образования - 438,2 тыс. руб.; строительно-монтажные работы - 20589,9 тыс. руб. в том числе: средства областного бюджета Тверской области - 16471,9 тыс. руб.; средства бюджета муниципального образования - 4118,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | - создание условий для газификации объектов капитального строительства, расположенных на улицах Приречная, Просторная, Приречный переулок в городе Ржеве; - повышение уровня благоустройства жилых домов; - снижение уровня не газифицированных объектов на территории города Ржева; - создание благоприятных условий для индивидуального жилищного строительства; - повышение роста социально-инвестиционной привлекательности муниципального образования. |
| Система организации контроля над исполнением инвестиционной программы | Организацию системы контроля над исполнением инвестиционной программы осуществляет ее заказчик - Администрация города Ржева: - анализирует ход реализации программы и по результатам ее исполнения вносит в установленном порядке предложения по ее корректировке; - участвует в сдаче-приемке объекта программы. |

1. Социально-экономическое обоснование о необходимости реализации инвестиционной программы с расчётом социальной и экономической эффективности его реализации

Вопрос газификации жилых домов, расположенных на земельных участках по улицам Приречная, Просторная, Приречный переулок в городе Ржеве, а также земельных участков, предоставленных Администрацией города в аренду, стоит очень остро. По состоянию на 01.06.2017 предоставлено гражданам для строительства индивидуальных жилых домов 52 земельных участка. На 12 из них построены жилые дома. Есть перспектива формирования и предоставления в аренду еще 8 участков. Газификация индивидуальных жилых домов, а также земельных участков, предоставленных в аренду гражданам для строительства индивидуальных жилых домов на улицах Приречная, Просторная, Приречный переулок позволит:

- осуществить теплоснабжение домов с использованием газового топлива;

- улучшить экологическую обстановку;

- значительно повысить качество жизни;

- оздоровить экономическую, социальную и демографическую ситуацию;

- увеличить объемы жилищного строительства.

При условии стабильного финансирования эта проблема может быть решена в течение двух лет. Она носит комплексный характер и окажет значительный эффект на увеличение социального благополучия, роста уровня жизни и общее экономическое развитие города Ржева.

2. Обоснование необходимости участия муниципального образования город Ржев

Тверской области в решении проблемы газоснабжения жилых домов,

расположенных на улицах Приречная, Просторная, Приречный переулок

Анализ финансовых затрат на теплоснабжение, исходя из ценового соотношения газ, уголь, дрова позволяет сделать однозначный вывод об абсолютном превосходстве газового топлива.

Газификация жилых домов, расположенных в границах города Ржева является одной из наиболее важных задач, стоящих перед Администрацией города Ржева.

Сложности  с  заготовкой  и  приобретением  дров,  другого  твердого топлива  или  использования электрической энергии создают напряженную социальную обстановку. Учитывая неоднократные обращения   жителей,   проживающих  на  перечисленных  улицах,   а  также   граждан,   получивших земельные  участки  в  аренду  для  строительства  домов,  Администрация   города  Ржева  изыскала возможность профинансировать разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории под газопровод, а также запланировала в бюджете муниципального образования средства на реализацию данной Инвестиционной программы на выполнение проектно-изыскательских работ.

Реализация мероприятий настоящей Инвестиционной программы – это реальная возможность обеспечения достойного уровня жизни жителей города Ржева.

3. Цели реализации Инвестиционной программы

Основной целью Инвестиционной программы является газоснабжение жилых домов, расположенных на улицах Приречная, Просторная, Приречный переулок в городе Ржеве. Основные задачи:

- формирование нормативно-правовой базы для организации газоснабжения;

- привлечение бюджетных финансовых ресурсов для реализации программы;

- создание механизмов обеспечения природным газом населения.

4. Основные мероприятия по реализации Инвестиционной программы

Газификация 12 домовладений, подвод газа к 40 земельным участкам, предоставленным в аренду.

Ожидаемый результат от реализации Инвестиционной программы:

- создание условий для газификации жилых домов, расположенных на улицах Приречная, Просторная, Приречный переулок в городе Ржеве;

- повышение уровня благоустройства жилых домов, расположенных на улицах Приречная, Просторная, Приречный переулок в городе Ржеве;

- снижение уровня не газифицированных жилых домов на территории города Ржева;

- создание благоприятных условий для индивидуального жилищного строительства;

- повышение роста социально-инвестиционной привлекательности муниципального образования.

5. Сроки реализации Инвестиционной программы

Инвестиционная программа «Газификация  перспективной застройки в районе улиц Приречная, Просторная, Приречный переулок г. Ржева» предназначена для реализации в 2018-2019 годах.

6. Объем средств для реализации Инвестиционной программы

Финансовые средства формируются:

- 2018 год (проектно-изыскательские работы и прохождение государственной экспертизы) за счет средств областного   бюджета  Тверской   области   и   средств   бюджета   города  Ржева   в   рамках   адресной инвестиционной программы Тверской области на 2018 год;

- 2019 год (строительно-монтажные работы) за счет средств областного бюджета Тверской области и средств бюджета города Ржева.

Объемы финансирования мероприятий Программы будут корректироваться в процессе её реализации, исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Общий объем средств на реализацию Инвестиционной программы составляет 22780,7 тыс. руб., в том числе:

- 2018 год – проектно-изыскательские работы (включая прохождение государственной   экспертизы проектной документации) – 2190,8 тыс. руб.;

- 2019 год – строительно-монтажные работы – 20589,9 тыс. руб.

7. Обоснование объёма средств,

необходимого для реализации Инвестиционной программы

Основанием для определения стоимости проектно-изыскательских работ служат:

- сметные расчеты, предоставленные ООО ССМП «Стройгаз», ОАО «Стройиндустрияпроект» в соответствии с разработанным техническим заданием, на основании разработанных и утвержденных проектах планировки территории и межевания территории под расположение газораспределительной сети в районе улиц Приречная, Просторная, Приречный переулок г. Ржева, в том числе:

а) стоимость инженерно-геодезических изысканий – 514696,00 руб., в том числе НДС 18%;

б) стоимость инженерно-геологических изысканий – 332021,00 руб., в том числе НДС 18%;

в) стоимость инженерно-экологических изысканий – 234263,00 руб., в том числе НДС 18%;

г) стоимость проектных работ – 566211,00 руб. в том числе НДС 18%;

- расчет на проведение государственной экспертизы проектной документации, составленный в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 –543573,00 руб., без учета НДС.

8. Структура источников финансирования Инвестиционной программы

Общий объем средств на реализацию программы составляет 22780,7 тыс. руб., в том числе:

на 2018 год – 2190,8 тыс. руб.,

в том числе:

средства областного бюджета Тверской области – 1752,6 тыс. руб.;

средства бюджета муниципального образования –   438,2 тыс. руб.

В пределах лимитов бюджетных ассигнований на 2019 год необходимо 20589,9 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета Тверской области – 16471,9 тыс. руб.;

средства бюджета муниципального образования –   4118,0 тыс. руб.

9. Механизмы реализации Инвестиционной программы

Реализация Инвестиционной программы будет осуществляться Администрацией города Ржева в рамках Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ».

Администрация города Ржева с целью реализации Программы:

- в установленном порядке готовит и вносит изменения в Инвестиционную программу (при необходимости);

- обеспечивает привлечение бюджетных средств для реализации Инвестиционной программы;

- осуществляет мониторинг реализации Инвестиционной программы;

- контролирует расходование бюджетных средств, поступающих на реализацию Инвестиционной программы;

- обеспечивает разработку нормативно-правовой базы на уровне местного самоуправления с целью реализации федерального и регионального законодательства в части развития системы газоснабжения города Ржева;

- организует контроль за строительством и приемку законченного строительства, в рамках Инвестиционной программы.

10. Механизмы управления и контроля

за реализацией Инвестиционной Программы

Вопросы координации работ, связанных с реализацией проекта «Газификация перспективной застройки в районе улиц Приречная, Просторная, Приречный переулок г. Ржева» осуществляет Администрация   города  Ржева   по   согласованию   с   Министерством   строительства   и   жилищно-коммунального хозяйства Тверской  области на стадии разработки проектной  документации и выполнения строительно-монтажных работ.

С целью постоянного контроля и координации действий по реализации Инвестиционной программы Администрация города Ржева:

- осуществляет   взаимодействие    со    всеми   заинтересованными   сторонами,    участвующими в проектировании, а затем в строительстве объекта газоснабжения;

- постоянно отслеживает ход реализации Инвестиционной программы.

Отчетным периодом по выполнению мероприятий Инвестиционной программы является календарный год.