А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я    Г О Р О Д А  Р Ж Е В А

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.12.2017		                                                                             № 1179

Об утверждении Муниципальной программы

города Ржева Тверской области

«Формирование современной городской

среды города Ржева Тверской области»

на 2018-2023 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10), руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2017 года № 280-пп «Об утверждении региональной программы Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями), руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрации города Ржева

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Муниципальную программу города Ржева Тверской области «Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018г, подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администрации города Ржева в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

До 01.01.2018 настоящее постановление применяется исключительно к правоотношениям, возникающим в связи с формированием проекта бюджета муниципального образования Тверской области город Ржев на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ржева Сияркина Е.С.

Глава города Ржева                                                                                       В.В. Родивилов

Приложение к постановлению

Администрации города Ржева

Тверской области

от   20.12.2017 № 1179

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

города Ржева Тверской области

«Формирование современной городской среды

города Ржева Тверской области»

на 2018-2023 годы

Ржев

2017 год

Паспорт

муниципальной программы города Ржева Тверской области

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация города Ржева Тверской области |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2023 годы |
| Цель муниципальной программы | «Повышение качества и комфорта городской среды города Ржева Тверской области» |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий на территории города Ржева Тверской области». Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Ржева Тверской области» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы ожидается повышение качества и комфорта городской среды за счет: - увеличения доли благоустроенных дворовых территорий до 21 %; - увеличения доли благоустроенных территорий общего пользования до 63% - увеличения площади благоустроенных территорий общего пользования, приходящейся на 1 жителя до 5,2 м2. |
| Плановые объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2023 годы составляет 32 200,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 31 900,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств (поступления заинтересованных лиц) – 300,0 тыс. руб. 2018 г. – 4 500,00 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 4 450,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств (поступления заинтересованных лиц) – 50,0 тыс. руб. Подпрограмма 1 – 3 300,00 тыс. руб., в том числе: - за счет внебюджетных средств (поступления заинтересованных лиц) – 50,0 тыс. руб. Подпрограмма 2 – 1 200,00 тыс. руб. 2019 г. – 4 500,00 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 4 450,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств (поступления заинтересованных лиц) – 50,0 тыс. руб. Подпрограмма 1 – 3 300,00 тыс. руб., в том числе: - за счет внебюджетных средств (поступления заинтересованных лиц) – 50,0 тыс. руб. Подпрограмма 2 – 1 200,00 тыс. руб. 2020 г. – 5 500,00 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 5 450,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств (поступления заинтересованных лиц) – 50,0 тыс. руб. Подпрограмма 1 – 4 300,00 тыс. руб., в том числе: - за счет внебюджетных средств (поступления заинтересованных лиц) – 50,0 тыс. руб. Подпрограмма 2 – 1 200,00 тыс. руб. 2021 г. – 5 500,00 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 5 450,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств (поступления заинтересованных лиц) – 50,0 тыс. руб. Подпрограмма 1 – 4 300,00 тыс. руб., в том числе: - за счет внебюджетных средств (поступления заинтересованных лиц) – 50,0 тыс. руб. Подпрограмма 2 – 1 200,00 тыс. руб. 2022 г. – 5 500,00 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 5 450,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств (поступления заинтересованных лиц) – 50,0 тыс. руб. Подпрограмма 1 – 4 300,00 тыс. руб., в том числе: - за счет внебюджетных средств (поступления заинтересованных лиц) – 50,0 тыс. руб. Подпрограмма 2 – 1 200,00 тыс. руб. 2023 г. – 6 700,00 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 6 650,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств (поступления заинтересованных лиц) – 50,0 тыс. руб. Подпрограмма 1 – 4 300,00 тыс. руб., в том числе: - за счет внебюджетных средств (поступления заинтересованных лиц) – 50,0 тыс. руб. Подпрограмма 2 – 2 400,00 тыс. руб. |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Подраздел I

## Общая характеристика сферы реализации

## муниципальной программы  и прогноз ее развития

- Город Ржев расположен в 124 км от областного центра г. Твери, является административным центром Ржевского района. Площадь городского округа составляет – 54,70 км2. На начало 2017 года численность населения муниципального образования составляет 59 804 человек, что является вторым показателем по численности населения в Тверской области.

- На территории города Ржева расположено 985 многоквартирных жилых домов. В существующем жилищном фонде объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние,  полностью или частично не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

С каждым годом растет количество транспортных средств, что влечет за собой необходимость увеличения парковочных мест на дворовых территориях многоквартирных домов. В соответствии с Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), продолжительность эксплуатации асфальтобетонного (асфальтового) покрытия проездов и тротуаров составляет 10 лет.  В настоящее время асфальтобетонные покрытие тротуаров и дворовых проездов имеет высокий износ, так как с момента постройки большей части многоквартирных домов, составляющего более 10 лет, асфальтовое покрытие не обновлялось.

С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического износа асфальтобетонного покрытия дворовых территорий. Кроме того, освещённость некоторых дворовых территорий не соответствует утверждённым нормам. Не все дворы обеспечены детскими игровыми площадками. Малые архитектурные формы, установленные застройщиками при вводе жилых домов в эксплуатацию, устарели морально и физически.

Показатели оценки состояния сферы благоустройства дворовых территорий города Ржева по состоянию на 01.01.2018, приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество дворовых территорий | шт. | 985 |
| 2. | Общая площадь дворовых территорий | м2 | 3 940 000,0 |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 68 |
| 4. | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий | м2 | 272 000,0 |
| 5. | Доля благоустроенных дворовых территорий, от общего количества дворовых территорий | % | 7,00 |
| 6. | Общее количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | шт. | 917 |

За последние годы в период до 2017 года благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не проводились: ремонт асфальтобетонного покрытия, работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организация новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

В 2017 году город Ржев принял участие в государственной программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области», в рамках данной программы были выделены субсидии  из областного бюджета Тверской области на капитальный ремонт (ремонт) дворовых территорий (проездов к дворовым территориям) по следующим адресам:  ул. Большевистская д. 9/16, Торопецкий тракт д. 4, Осташковский проезд д.2, ул. Ленина д.24, ул.  Первомайская д.32, ул. Тимирязева д.5/25, ул. Октябрьская д.43, ул. Вокзальная д.31. Проектной документацией были предусмотрены следующие виды работ: разборка существующего асфальтового покрытия, устройство асфальтового покрытия внутридворовых проездов, устройство парковочных карманов, устройство пешеходных дорожек, посев газонных трав, устройство детской площадки с песчаным основанием, установка скамеек, урн для мусора. В силу ряда причин, подрядчику не удалось справиться с заявленным объемом работ в установленный срок, и работы были приостановлены, в связи с наступлением зимнего периода. Подрядной организацией осуществлен спил зеленых насаждений для подготовки к строительным работам, разборка существующего асфальтобетонного покрытия и бортового камня, устройство подстилающих песчаных и щебеночных слоев на проездах, тротуарах и парковках, устройство парковочных карманов.  Невыполненные работы планируется возобновить с наступлением благоприятных погодных условий.

Также в 2017 году выполнены работы по благоустройству дворовой территории по ул. Бехтерева, д. 76, а именно ремонт асфальтобетонного покрытия, общей площадью - 1090 м2, установка бордюрного камня - 29,7 п.м., устройство и асфальтирование парковки – 206 м2 , высадка газонных трав, установка урн – 8шт., и лавочек - 8 шт.

В 2017 году город Ржев впервые принял участие в Программе поддержки местных инициатив. В ходе конкурсного отбора были отобраны четыре проекта для двух домов. Для начала были проведены работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков, подготовлена проектно-сметная документация по 4 объектам.   При активном сотрудничестве заинтересованных жителей с Администрацией города было реализовано 4 проекта по благоустройству дворовых территорий:

Обустройство детской площадки по ул. Железнодорожная, д.50.

Выполнены следующие работы:

  - устройство подстилающих песчаных слоев, подсыпка ПГС, установка бортового камня, установка урн, скамеек, взрослых столиков, установка детского игрового оборудования.

Обустройство дворовой территории по ул. Железнодорожная, д.50:

  - разборка существующего покрытия и бортового камня, устройство подстилающих песчаных слоев, устройство щебеночного основания, устройство покрытия из асфальтобетона, установка бортового камня, установка скамьи без спинки, установка урн.

Ремонт участка дороги с расширением парковочных карманов во дворе дома № 85 по ул. Урицкого:

  - разборка существующего бортового камня, устройство покрытия из гравия, установка бортового камня, демонтаж турника, демонтаж металлической конструкции от качелей.

Обустройство детской площадки по ул. Урицкого, д.85

  - установка ограждения детской площадки, установка скамьи со спинкой, установка урны, установка детского игрового оборудования, разработка грунта под устройство песчаного покрытия, установка бортового камня, устройство песчаного покрытия площадки толщиной.

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий создаст условия для организации полноценного досуга населения, позволит повысить комфортность проживания населения, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для маломобильных групп населения.

- Важным моментом  формирования комфортной городской среды является обеспечение благоустройства наиболее  посещаемых муниципальных территорий общего пользования, а также знаковых и социально значимых объектов общего пользования.

Территория общего пользования (общественная территория) – это территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).

Из наиболее часто посещаемых  жителями территорий общего пользования можно выделить: парк около памятника «Паровоз», парк около памятника «Самолет Миг-17», парк им. Грацинского, зеленый массив «Филиппова Дача», парк на Советской площади, парк площади Революции, а также ряд иных территорий общего пользования (набережные, площади, скверы, окрестности историко-культурных памятников и т.д.).

Показатели оценки состояния сферы благоустройства территорий общего пользования города Ржева по состоянию на 01.01.2018, приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество территорий общего пользования | шт. | 27 |
| 2. | Общая площадь территорий общего пользования | м2 | 368 633,0 |
| 3. | Количество благоустроенных территорий общего пользования | шт. | 3 |
| 4. | Общая площадь благоустроенных территорий общего пользования | м2 | 115 414,0 |
| 5. | Доля благоустроенных территорий общего пользования, от общего количества территорий общего пользования | % | 11% |
| 6. | Общее количество территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве | шт. | 24 |
| 7. | Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя города | м2 | 1,93 |

В период с 2014-2016 годы поэтапно проводились работы по благоустройству территории памятника «Самолет МИГ-17», общей площадью около 800 м2.  Проведена укладка тротуарной плитки и бортового камня, восстановлено наружное освещение, оборудована клумба, установлены лавочки, также благодаря участию предприятий города в благоустройстве был реставрирован памятник «Самолет МИГ-17», в сквере установлена детская площадка. В 2017 году вблизи памятника «Самолет МИГ-17» установлен памятник Герою Советского Союза генерал- полковнику М.М. Громову.

В 2016 году реализован проект по благоустройству парка им. Грацинского  (пешеходная дорожка «Аллея мастеров»), общей площадью около 1600 м2. В рамках мероприятия выполнены следующие виды работ – разборка асфальтового покрытия, укладка бетонной плитки, установка фонарных столбов наружного освещения, скамеек, урн, валка зеленых насаждений, установка арок входной группы.

Благодаря активному участию жителей в акции «Аллея славы РФ», в качестве подарка ко Дню Победы городу Ржеву преподнесли 300 саженцев зеленых насаждений – 200 кленов и 100 туй. Озеленительное мероприятие проходило на Советской площади возле памятника-стелы «Город воинской славы», в котором приняли участие жители города, представители предприятий и общественных организаций.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Для обеспечения благоустройства общественных территорий необходимо проведение следующих мероприятий: ремонт и устройство асфальтобетонных и плиточных покрытий, установка, замена и ремонт бордюрного камня, устройство парковочных карманов, установка скамеек и урн для сбора мусора, установка детского игрового и спортивного оборудования, установка ограждений, устройство наружного освещения, озеленение территорий (снос и кронирование деревьев, корчевание пней, посадка саженцев деревьев и кустарников, укладка растительного грунта с засевом газонных трав), устройство пандусов для беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения, благоустройство и ремонт памятников, стел, мемориалов и другое благоустройство.

На основании вышеизложенного, а также учитывая положения федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (паспорт проекта утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому планированию и приоритетным проектам, протокол от 21.11.2016 № 10) разработана муниципальная программа города Ржева Тверской области «Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы.

Администрация города Ржева выступает в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы. Данная муниципальная программа реализуется при непосредственном участии жителей и организаций города Ржева Тверской области в ее формировании и исполнении.

Подраздел II

Анализ влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации

муниципальной программы

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации муниципальной программы:

1. Внешние финансово-экономические риски:

  - сокращение в ходе реализации муниципальной программы  предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий или даже задач муниципальной программы;

  - возможность снижения темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции;

  - потеря с течением времени значимости отдельных мероприятий;

  - длительный срок реализации муниципальной программы и, как  следствие,  возрастание неопределенности по мере ее реализации могут привести к необходимости значительных корректировок значений целевых показателей.

Меры управления внешними финансово-экономическими рисками:

  - проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения  муниципальной программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора ее мероприятий, совершенствование механизма реализации муниципальной программы исходя из изменений во внутренней и внешней среде;

  - оперативное реагирование  и внесение изменений в муниципальную программу, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей муниципальной программы.

2.  Внешние законодательно-правовые риски:

  - изменение законодательства Российской Федерации и регионального законодательства;

  - несовершенство законодательно-правовой базы, которое проявляется в ее неполноте, противоречивости и т.д.

Меры управления внешними законодательно-правовыми рисками:

  - осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий;

  - актуализация нормативно-правовых актов Администрации города Ржева в сфере реализации муниципальной программы.

3. Внутренние риски:

  - неэффективность организации и управления процессом реализации мероприятий муниципальной программы;

  - низкая эффективность использования бюджетных средств;

  - недостаточный уровень исполнительской дисциплины сотрудников администратора муниципальной программы.

Меры управления внутренними рисками:

  - разработка и внедрение эффективной  системы контроля реализации программных положений и мероприятий,  а также эффективности использования бюджетных средств;

  - проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы, возможно, с привлечением независимых экспертов;

  - принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей муниципальной программы.

4. Социальные риски:

  - низкая социальная активность населения;

  - отсутствие массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых и общественных территорий.

Меры управления социальными рисками:

  - обязательное обсуждение с гражданами проектов по благоустройству;

  - определение условия участия граждан в реализации проектов по благоустройству;

  - создание алгоритмов участия граждан в формировании и реализации проектов по благоустройству.

Таким  образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления  непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Подраздел III

Перечень основных проблем в сфере реализации

муниципальной программы

Ключевыми проблемами в сфере реализации муниципальной программы являются:

- высокая степень износа асфальтобетонного полотна дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное количество парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;

- несоответствие уровня освещения дворовых и общественных территорий требованиям национальных стандартов;

- неудовлетворительное состояние большинства зеленых насаждений на дворовых и общественных территориях;

- неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях и общественных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых территориях и общественных территориях;

- недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на дворовых территориях и территориях общего пользования, ограниченность доступа и передвижения.

В связи с этим  назрела необходимость утверждения и реализации муниципальной программы, рассчитанной на долгосрочный период, в рамках которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий города Ржева Тверской области.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2018-2023 годах позволит создать благоприятные условия проживания жителей города, обеспечить эффективную эксплуатацию дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве территорий города Ржева, повысить уровень и качество жизни граждан.

Подраздел IV

Приоритеты муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетными направлениями муниципальной программы  являются:

- проведение оценки текущего состояния всех дворовых территорий, территорий  общего пользования города Ржева;

- системное повышение количества благоустроенных дворовых территорий города Ржева;

- системное повышение количества благоустроенных территорий общего пользования города Ржева;

- обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

- вовлечение заинтересованных граждан и организации в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Ржева.

Раздел II

Цели муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды города Ржева Тверской области.

Показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы, являются:

а) доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий города;

б) доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования города;

в) площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя.

Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик и методика расчета показателей цели муниципальной программы приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Для реализации цели муниципальной программы вводятся следующие основные понятия:

- дворовая территория многоквартирного дома – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автодорогами, включая те, что образуют подъезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

- минимальный  перечень работ по благоустройству дворовой территории – включает  в себя мероприятия по  ремонту дворовых проездов, обеспечению освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн для мусора, софинансируемые за счет средств, полученных городом Ржевом в качестве субсидии из бюджета Тверской области и из федерального бюджета (далее – минимальный перечень работ по благоустройству). При проведении работ по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального перечня видов работ, в рамках реализации программы собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), должны обеспечить свое трудовое участие. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории – включает в себя мероприятия по оборудованию детских и (или) спортивных площадок,  автомобильных парковок,  озеленение территорий и иные работы по благоустройству. Дополнительный перечень работ по благоустройству формируется на основании предложений собственников помещений многоквартирных домов, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирных домов и реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству. Дополнительный перечень работ предполагает наличие финансового участия заинтересованных лиц в размере 10% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, если заинтересованными лицами не определен иной размер доли.

Ориентировочная (примерная) стоимость работ, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, в разрезе видов работ приведена в таблице 3.

Таблица 3

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ,

входящих в состав минимального и дополнительного перечней

работ по благоустройству дворовых территорий

| № п/п | Виды работ | Единица изменения | Расценка,*) руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |
| 1.1. | Ремонт дворовых проездов (асфальтобетонное покрытие) |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт (фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 5 см, разборка и установка бортовых камней) | 1 кв. м покрытия | 520,00 |
|  |  | 1 пог. м бортового камня | 1 471,00 |
| 1.1.2. | Ремонт (разборка асфальтобетонного покрытия, восстановление основания из щебня толщиной 18 см; устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 7 см, разборка и установка бортовых камней) | 1 кв.м покрытия | 1 152,00 |
|  |  | 1 пог. м бортового камня | 1 471,00 |
| 1.2. | Обеспечение освещения дворовых территорий |  |  |
| 1.2.1. | Установка опоры уличного освещения | 1 шт. | 19 722,30 |
|  | - комплект материалов | 1 комплект | 16 758,14 |
|  | - перечень работ (4 вида работ) | 1 набор | 2 964,16 |
| 1.3. | Установка урн и скамеек |  |  |
| 1.3.1. | Установка скамеек | 1 шт. | 8 744,81 |
| 1.3.2. | Установка урн | 1 шт. | 5 623,27 |
| II. | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |
| 2.1. | Оборудование детских и спортивных площадок |  |  |
| 2.1.1. | Спортивная площадка размером 20 х 40 м под ключ | 1 площадка | 1 000 000,00 |
| 2.1.2. | Детская площадка размером 10 х 15 м под ключ | 1 площадка (в зависимости от оборудования и размеров) | от 500 000,00 |
| 2.2. | Оборудование автомобильных парковок |  |  |
| 2.2.1. | Ремонт (фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см, разборка и установка бортовых камней) | 1 машиноместо (5,0 х 2,5 м) | 6 500,00 |
|  |  | 1 пог. м бортового камня | 1 471,00 |
| 2.2.2. | Ремонт (разборка асфальтобетонного покрытия, восстановление основания из щебня толщиной 18 см, устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см, разборка и установка бортовых камней) | 1 машиноместо (5,0 х 2,5 м) | 14 400,00 |
|  |  | 1 пог. м бортового камня | 1 471,00 |
| 2.3. | Озеленение дворовых территорий |  |  |
| 2.3.1. | Устройство газона | 1 кв. м | 320,29 |
| 2.3.2. | Посадка кустарника в живой изгороди двухрядной (5 шт./м.п.) | 1 пог. м | 1 724,33 |
| 2.3.3. | Посадка кустарника в живой изгороди однорядной (3 шт./м.п.) | 1 пог. м | 2 999,48 |
| 2.3.4. | Посадка деревьев | 1 шт. | 13 368,04 |

*)  Единичные расценки уточняются на основании «Сборника средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен для Тверской области», издаваемого Государственным бюджетным учреждением Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» (ГБУ «Тверской РЦЦС»).

Раздел III

Подпрограммы

Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий на территории города Ржева Тверской области»;

б) подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Ржева Тверской области».

Подраздел I

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий на территории города Ржева Тверской области»

# Глава 1. Задачи подпрограммы

Реализация  подпрограммы 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий на территории города Ржева Тверской области»  осуществляется за счет решения следующих задач:

а) задача 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Ржева Тверской области»;

б) задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий города Ржева Тверской области».

Решение  задачи  1  «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории города Ржева Тверской области»  оценивается с помощью следующего показателя:

а)  площадь благоустроенных дворовых территорий.

Решение задачи 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий города Ржева Тверской области» оценивается с помощью следующего показателя:

а) доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости видов работ.

Значения показателей задач подпрограммы 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий на территории города Ржева Тверской области» по годам реализации муниципальной программы  приведены в приложении 1  к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик и методика расчета показателей задач приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Ржева Тверской области»   осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий на территории города Ржева Тверской области»:

а) административное мероприятие «Организация приема предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству»;

б) административное мероприятие «Отбор  дворовых территорий многоквартирных домов наиболее нуждающихся в проведении работ по благоустройству»;

в) административное мероприятие «Подготовка и утверждение дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству в текущем году».

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения  дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в Муниципальную программу города Ржева Тверской области  «Формирование современной городской среды  города Ржева Тверской области»  на 2018-2023 годы приведен в приложении 7 к настоящей муниципальной программе.

г) мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Ржева Тверской области»;

д) мероприятие «Расходы на формирование современной городской среды города Ржева Тверской области за счет средств местного бюджета».

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году и Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в период с 2019 по 2023 годы приведены в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

Решение задачи 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий города Ржева Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий на территории города Ржева Тверской области»:

а)  административное мероприятие «Проведение информационной работы с населением и организациями для разъяснения условий включения дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству»;

б) административное мероприятие «Информирование населения о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в средствах массовой информации»;

в)  административное мероприятие «Организация проведения субботников на дворовых территориях, подлежащих благоустройству»;

г)  мероприятие «Организация финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий (внебюджетные средства)»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Ржева Тверской области приведен в приложении 5 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на   реализацию   подпрограммы 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий на территории города Ржева Тверской области»,   составляет   23 800,0  тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий на территории города Ржева Тверской области», в разрезе задач по годам реализации муниципальной программы  приведен в таблице 4.

Таблица 4

| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий на территории города Ржева Тверской области», тыс. руб. |  | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Ржева Тверской области» | Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий города Ржева Тверской области» |  |
| 2018 | 3 250,0 | 50,0 | 3 300,0 |
| 2019 | 3 250,0 | 50,0 | 3 300,0 |
| 2020 | 4 250,0 | 50,0 | 4 300,0 |
| 2021 | 4 250,0 | 50,0 | 4 300,0 |
| 2022 | 4 250,0 | 50,0 | 4 300,0 |
| 2023 | 4 250,0 | 50,0 | 4 300,0 |
| ВСЕГО, тыс.руб. | 23 500,0 | 300,0 | 23 800,0 |

Подраздел II

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Ржева Тверской области»

# Глава 1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Ржева Тверской области» осуществляется за счет решения следующих задач:

а) задача 1 «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования города Ржева Тверской области»;

б) задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования города Ржева Тверской области».

Решение задачи 1 «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования города Ржева Тверской области» оценивается с помощью следующего показателя:

а)  площадь благоустроенных территорий общего пользования.

Решение задачи 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования города Ржева Тверской области» оценивается с помощью следующего показателя:

а) количество заинтересованных лиц, обратившихся в муниципалитет по вопросу благоустройства территорий общего пользования.

Значения показателей задач подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Ржева Тверской области» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик и методика расчета показателей задач подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Ржева Тверской области» приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования города Ржева Тверской области»   осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Ржева Тверской области»:

а) административное мероприятие «Отбор территорий общего пользования города Ржева Тверской области наиболее нуждающихся в проведении работ по благоустройству»;

б) административное мероприятие «Подготовка и утверждение дизайн- проектов благоустройства территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в текущем году»;

в) мероприятие «Разработка проекно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования города Ржева Тверской области»;

г) мероприятие «Расходы на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) города Ржева Тверской области за счет средств местного бюджета»

Адресный перечень территорий общего пользования города Ржева Тверской области, подлежащих благоустройству в 2018 году и Адресный перечень территорий общего пользования города Ржева Тверской области, подлежащих благоустройству в период с 2019 по 2023 годы приведены в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

Решение задачи 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования города Ржева Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Ржева Тверской области»:

а) административное мероприятие «Организация приема предложений заинтересованных граждан и организаций о включении территории общего пользования в адресный перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству»;

б) административное мероприятие «Информирование о проведении мероприятий по благоустройству территорий общего пользования в средствах массовой информации»;

в) административное мероприятие «Организация проведения субботников на территориях общего пользования города Ржева Тверской области».

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Ржева Тверской области» составляет   8 400,00  тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Ржева Тверской области», в разрезе задач по годам реализации муниципальной программы приведен в таблице 5.

Таблица 5

| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Ржева Тверской области», тыс. руб. |  | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования города Ржева Тверской области» | Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования города Ржева Тверской области» |  |
| 2018 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| 2019 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| 2020 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| 2021 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| 2022 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| 2023 | 2 400,0 | 0,0 | 2 400,0 |
| ВСЕГО, тыс.руб. | 8 400,0 | 0,0 | 8 400,0 |

Раздел IV

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Реализация намеченных программных мероприятий позволит:

- увеличить долю благоустроенных дворовых территорий  до 21%;

- увеличить долю благоустроенных территорий общего пользования  до  63%;

- увеличить площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящуюся на 1 жителя до 5,2%;

- вовлечь заинтересованных граждан и организации в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Ржева.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется администратором  муниципальной программы ежегодно в соответствии с постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями) (далее - Порядок разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области).

В срок до 1 марта разрабатывается ежегодный план реализации муниципальной программы по форме, установленной Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области, согласовывается и утверждается в установленном порядке.

План реализации муниципальной программы предусматривает распределение обязанностей между структурными подразделениями и ответственными лицами администратора муниципальной программы, а также сроки выполнения административных мероприятий и мероприятий муниципальной программы.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

в) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы бюджетная комиссия может принять решение:

- о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию;

- о досрочном прекращении реализации отдельных программных мероприятий или подпрограмм муниципальной программы начиная с очередного финансового года;

- о внесении изменений в муниципальную программу;

- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы и разработке новой муниципальной программы.

Раздел V

Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы – 2018-2023 годы. Сроки выполнения запланированных мероприятий программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Мониторинг муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет администратор муниципальной программы.

Ежегодно администратор предоставляет отчет о реализации муниципальной программы  за отчетный финансовый год. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка.