А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А   Р Ж Е В А

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.11.2017			                                                       № 1036

Об утверждении инвестиционной программы

«Реконструкция канализационных очистных

сооружений города Ржева Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области от 18.03.2014 № 126-пп «Об утверждении Порядка проведения конкурса по определению инвестиционных программ (проектов), подлежащих софинансированию за счет субсидий из областного бюджета Тверской области в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области, и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Тверской области и постановления Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 594-пп», руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить инвестиционную программу «Реконструкция канализационных очистных сооружений города Ржева Тверской области». (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Ржева в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ржева Сияркина Е.С.

Глава города Ржева						     	                    В.В. Родивилов

Приложение к постановлению

Администрации города Ржева

Тверской области

от 09.11.2017  № 1036

Инвестиционная программа

«Реконструкция канализационных очистных

сооружений города Ржева Тверской области»

город Ржев, 2017 год

Раздел 1.

Социально-экономическое обоснование необходимости реализации

инвестиционной программы

«Реконструкция канализационных очистных сооружений

города Ржева Тверской области».

Город расположен в верхнем течении р. Волги. Общая протяженность р.Волги 3688 км, площадь водосбора 1380000 кв.километров. В верховьях р. Волга протекает через ряд озёр и в 8 км ниже последнего из них перегорожена плотиной – Верхневолжским бейшлотом, сооруженным в 1843 году для регулирования стока воды в целях поддержания судоходства на Верхней Волге.

Питание реки смешанное, с преобладанием снегового. Водный режим водотоков характеризуется чётко выраженным весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой продолжительной зимней меженью. Весеннее половодье начинается обычно в первой декаде апреля и продолжается в среднем 50 дней. Наивысшие уровни весеннего половодья наблюдаются в середине апреля. Более чем в половине случаев, пик половодья наблюдается при ледоходе, иногда сопровождается заторами льда. Расчетные максимальные уровни воды получены по кривой обеспеченности и составляют: обеспеченностью 1% - 162,14 мБС, 10% -160,64 мБС. Минимальные годовые уровни могут наблюдаться как в зимний период, так и в период летней межени.

К территориям ограниченно благоприятным для градостроительного освоения относятся:

- участки склонов долин рек с уклонами поверхности от 10 до 20%;

- территории с близким залеганием грунтовых вод, периодическим подтоплением, развитием «верховодки», а также заболоченные участки с мощностью торфа до 2,0 м (поймы рек, участки к северо-востоку от города).

Естественным основанием фундаментов зданий здесь служат аллювиальные ески пылеватые, супеси, гравийно-галечные отложения, а также флювиогляциальные пески мелкозернистые, реже пылеватые, средней плотности, озерно-ледниковые и ледниковые суглинки и глины мягкопластичной и тугопластичной консистенции. Расчетное сопротивление грунтов колеблется от 100 КПа (1,0 кгс/см2 – пылеватые водонасыщенные пески) до 200-400 КПа (2,0-4,0 кгс/см кв.).

К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся:

- крутые склоны долин рек с уклонами поверхности более 20%;

- поймы рек и пониженные участки первой надпойменной террасы р. Волги, затопляемые при наивысшем уровне воды 1% обеспеченности;

- территории с возможным развитием процессов оврагообразования;

- карьеры и отвалы;

- территории с развитием процессов абразии, переработки берегов.

При градостроительном освоении и застройке территории города необходимо проведение дополнительных более детальных инженерных изысканий, а также осуществления специальных мероприятий по вертикальной планировке и инженерной подготовке территории.

На территории города Ржева Тверской области проложены водопроводные сети  протяженностью 139,422 км, канализационные сети – 105,266 км. Услуги населению по водоснабжению и водоотведению оказываются в основном надлежащим образом.

Раздел 2.

Обоснование необходимости участия МО «город Ржев»

в решении проблемы.

Для очистки поступающих хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от предприятий, организаций и населения города Ржева, а также дренажных вод, действуют очистные сооружения механической и биологической очистки – очистные сооружения канализации города. Очистные сооружения построены и введены в эксплуатацию в 1982 году.

Сточная вода от жилых массивов и промышленных объектов города Ржев по напорно-самотечным коллекторам поступает в приемную камеру, проходит механическую очистку на решетках, песколовках, первичных отстойниках и  биологическую очистку на аэротенках и вторичных отстойниках, затем поступает в контактные резервуары, где происходит ее обеззараживание водным раствором хлора, и через рассредоточенный слив сбрасывается в водоем.

При фактическом поступлении  почти   26000 м3/сутки сточных вод канализационные очистные сооружения города Ржева не производят очистку до нормативных показателей концентраций загрязняющих веществ, разрешенных на сброс в водоем.

На момент реализации проекта требования  по очистке сточных вод были менее жесткие, по биогенным элементам сток не нормировался. В настоящий момент   нормы на сброс в водоем установлены более жесткие, нормируются азотная группа соединений, фосфор, БПК, ХПК, взвешенные вещества и др.

При осмотре выявлено множество дефектов и повреждений конструктивных элементов очистных сооружений, которые возникли в результате воздействия эксплуатационных факторов.  Здания и сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии, металлоконструкции  покрыты сплошной  коррозией. Канализационные очистные сооружения морально и физически устарели, требуется реконструкция очистных сооружений, строительство цеха доочистки и  модернизация отдельных узлов технологического оборудования, без реализации  рекомендованных мероприятий получить нормативные концентрации загрязнений в очищенных сточных водах не возможно.

Раздел 3.

Цели реализации инвестиционной программы.

3.1. Повышение качества и надежности работы систем канализации, очистных сооружений в соответствии с нормативными требованиями.

3.2. Обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок, в соответствии с генеральным планом развития города Ржева.

3.3. Увеличение пропускной способности сетей канализации.

3.4. Повышение качества оказываемых услуг по водоотведению.

3.5. Предоставление качественной услуги водоотведения.

3.6. Экологическая обстановка в городе.

3.7. Повышение энергоэффективности технологических процессов водоотведения и очистки сточных вод за счет реализации комплекса энергосберегающих мероприятий.

3.8. Снижение потребления ТЭР зданиями, объектами и сооружениями предприятия путем реализации комплекса энергосберегающих мероприятий направленных на:

  - внедрение средств диспетчеризации;

  - реконструкцию системы отопления очистных сооружений.

Раздел 4.

Основные мероприятия по реализации инвестиционной программы.

Целесообразно проводить реконструкцию очистных сооружений в несколько этапов:

1-й этап включает следующие работы:

1) переоборудование илоперегнивателя в буферную емкость  - 1 шт.;

2) ремонт первичного отстойника – 1 шт.;

3) переоборудование аэротенка-смесителя в аэротенк-вытеснитель с делением на зоны – 1 шт.;

4) переоборудование аэробного минерализатора в зону доочистки № 1 – 1 шт.;

5) ремонт вторичного отстойника – 1 шт.;

6) переоборудование контактного резервуара в зону доочистки № 2 – 1 шт.;

7) строительство 1-ой линии блока доочистки;

8) ремонт производственно-административного корпуса с заменой воздуходувного и насосного оборудования;

9) ремонт хлораторной с установкой станции приготовления и дозирования гипохлорита натрия;

10) ремонт здания ГКНС с заменой насосов и щитовых затворов;

11) строительство новой приемной камеры;

12) ремонт здания решеток с заменой одной механизированной решетки на автоматизированную;

13) строительство горизонтальной песколовки с круговым движением воды на два отделения – 1 шт.;

14) ремонт распределительной камеры;

15) очистка песковой площадки от ила и грязи – 1 шт. Устройство горизонтального и вертикального дренажа;

16) замена насосов в насосной станции хоз.-фекальных стоков;

17) очистка иловых площадок от ила и грязи – 2 шт. Устройство горизонтального и вертикального дренажа.

2-й этап включает следующие работы:

1) переоборудование илоперегнивателя в буферную емкость – 1 шт.;

2) ремонт первичного отстойника – 1 шт.;

3) переоборудование аэротенка-смесителя в аэротенк-вытеснитель с делением на зоны – 1 шт.;

4) переоборудование аэробного минерализатора в зону доочистки № 1 – 1 шт.;

5) ремонт вторичного отстойника – 1 шт.;

6) переоборудование контактного резервуара в зону доочистки № 2 – 1 шт.;

7) строительство 2-ой линии блока доочистки;

8) замена одной механизированной решетки на автоматизированную;

9) строительство горизонтальной песколовки с круговым движением воды на два отделения – 1 шт.;

10) очистка песковой площадки от ила и грязи – 1 шт. Устройство горизонтального и вертикального дренажа;

11) очистка иловых площадок от ила и грязи - 2 шт. Устройство горизонтального и вертикального дренажа;

12) ремонт илоуплотнителей – 2 шт. Установка технологического оборудования.

13) ремонт цеха механического обезвоживания с заменой оборудования для обезвоживания осадка.

3-й этап включает следующие работы:

1) переоборудование илоперегнивателя в буферную емкость – 1 шт.;

2) ремонт первичного отстойника – 1 шт.;

3) переоборудование аэротенка-смесителя в аэротенк-вытеснитель с делением на зоны – 1 шт.;

4)  Переоборудование аэробного минерализатора в зону доочистки № 1 – 1 шт.;

5) ремонт вторичного отстойника – 1 шт.;

6) переоборудование контактного резервуара в зону доочистки № 2 – 1 шт.;

7) строительство 3-ей линии блока доочистки;

8) замена одной механизированной решетки на автоматизированную;

9) строительство КНС дренажной;

10) строительство КНС уплотненного ила;

11) строительство КНС фильтрата;

12) очистка иловых площадок от ила и грязи – 2 шт. Устройство горизонтального и вертикального дренажа.

4-й этап включает следующие работы:

1) переоборудование илоперегнивателя в буферную емкость – 1 шт.;

2) ремонт первичного отстойника – 1 шт.;

3) переоборудование аэротенка-смесителя в аэротенк-вытеснитель с делением на зоны – 1 шт.;

4) переоборудование аэробного минерализатора в зону доочистки № 1 – 1 шт.;

5) ремонт вторичного отстойника – 1 шт.;

6)  переоборудование контактного резервуара в зону доочистки № 2 – 1 шт.;

7) строительство 4-ой линии блока доочистки.

5-й этап включает следующие работы:

1) переоборудование илоперегнивателя в буферную емкость – 1 шт.;

2) ремонт первичного отстойника – 1 шт.;

3) переоборудование аэротенка-смесителя в аэротенк-вытеснитель с делением на зоны – 1 шт.;

4) переоборудование аэробного минерализатора в зону доочистки № 1 – 1 шт.;

5) ремонт вторичного отстойника – 1 шт.;

6) переоборудование контактного резервуара в зону доочистки № 2 – 1 шт.;

7)  строительство 5-ой линии блока доочистки.