## Приложение 9

к Порядку разработки, формирования

и реализации программ развития

(содействия в развитии) отдельных отраслей

в муниципальных образованиях и проведения

оценки эффективности их реализации

для получения субсидии из областного фонда

софинансирования расходов на обеспечение

условий предоставления муниципальных услуг

на территории муниципальных образований

Тверской области

СОГЛАСОВАНО

Начальник  департамента  транспорта и  связи

Тверской области

_________________/Церенов Ц.В./

"_____" ноября 2010 г.

Отчет

о реализации программы развития дорожно-уличной  сети, общественного  транспорт  и  связи  города  Ржева  на  2010-2012 годы

за 3 квартал 2010 года

### 1. Выполнение ключевых действий по выполнению мероприятий

| N п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия | Фактический срок выполнения действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проведение дорожно-ремонтных работ по улицам Марата, Торопецкий тракт, 8-е Марта, Краностроителей, площади Мира в городе Ржеве на общую сумму – 83 395, 583 тыс. руб. | До 01. октября 2010г. | 01 октября 2010 г. |  |

2. выполнение  показателей при  реализации  программы.

| N п/п | Направления, задачи, мероприятия и показатели | Ед. изм. | Методи- ка расчета | Показатели реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | преды- дущий год (от- чет) | текущий год | отклонение (факт/отчет предыдущего года x 100%) | отклонение (факт/план x 100%) |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квар- тал | 2 квар- тал | 3 квар- тал | 4 квар- тал | год (поквар- тально, нараста- ющим итогом) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Цель- Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонта дорог по улицам : Марата, Торпецкий тракт, Советская площадь, площадь Мира, ул. Краностроителей., 8-е Марта. | Млн. руб |  |  |  | 2,146 | - | - | - | 2,146 | - | 100% |
| 2 | Провести ремонт дороржного покрытия по улицам: Марата, Торпецкий тракт, Советская площадь, площадь Мира, ул. Краностроителей., 8-е Марта. | Млн. руб. |  |  |  |  | 23, 159 | 60,236 |  | 83,395 |  | 100% |
| 3 | Провести ямочный ремонт дорожного покрытия по улицам: Большая Спасская, Ленина, Большевистская, Трудовая, захолынский проезд, Котовского, Зубцовское шоссе, Селижаорвский проезд . | Млн .руб. |  |  |  |  | 3,6 |  |  | 3,6 |  | 100% |
| 4 | Изготовить из металла и установить 20 штук контейнерных площадок для сбора мусора во дворах многоквартирных жилых домов и 5 контейнерных площадок в частном секторе. | Млн. руб. |  |  |  |  |  | 0,450 |  | 0,308 |  | 62,5% |

Глава  города  Ржева                                                                                                                                                                 А.П. Щетинин.

Бедарев

2-37-24