СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента

строительного комплекса

Тверской области

___________________________________

(наименование исполнительного органа власти Тверской области)

________________/_______________/

«___» _____________ 2010 г.

Отчет

о реализации программы развития (содействия в развитии) сферы жилищного строительства города Ржева Тверской области

на 2010 – 2012 годы

за  3 квартал 2010 год

1. Выполнение ключевых действий по выполнению мероприятий

| № п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия | Фактический срок выполнения действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка проекта границ земельного участка, проведение государственного кадастрового учёта | 2010-2012 гг | ___ | 2010-2012 гг |
| 2. | Подготовка документов для размещения заказов на проведение аукционов и проведение аукционов по продаже права на земельные участки. | 2010-2012 гг | ___ | 2010-2012 гг |
| 3. | Подготовка документов для размещения заказов на проведение аукционов и проведение аукционов по продаже права на земельные участки под индивидуальное жильё. | 2010-2012 гг | ___ | 2010-2012 гг |
| 4. | Подготовка и направление документов в департамент строительного комплекса Тверской области для участия в конкурсе на софинансирование из областного фонда софинансирования расходов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой. | 2010-2012 гг | ___ | 2010-2012 гг |
| 5. | Подготовка и направление документов в департамент строительного комплекса Тверской области для участия в конкурсе на получение субсидий из федерального бюджета в рамках федеральных программ и мероприятий по обеспечению земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой. | 2010-2012 гг | ___ | 2010-2012 гг |

Заместитель Главы города Ржева                                                                                                Л. М. Румянцева

- Выполнение показателей реализации программы

| № п/п | Направления, задачи, мероприятия и показатели | ед. изм. | Методика расчета | Показатели реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предыдущий год (отчет) | текущий год |  |  |  |  |  | отклонение (факт/ отчет преды дущего года *100%) | Отклонение (факт/план *100%) |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год (поквартально, нарастающим итогом) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель | Создание условий для развития жилищного строительства в муниципальном образовании | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показате ли цели | Объем ввода жилья в муниципальном образовании | кв м |  | 12080,9 | 14089 | 556,5 | 230,3 | 502,8 |  |  |  |  |
|  | Уровень обеспеченности жильем граждан муниципального образования | кв.м/ чел. |  | 23,1 | 23,5 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования в сфере жилищного строительства | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Предоставление земельных участков под жилищное строительство | количество |  | 84 | 140 | - | 43 | 42 |  |  |  |  |
| Показатели задачи 1 | Площадь земельных участков, предоставленных под жилищное строительство | га |  | 9,8 | 14,0 | - | 4,74 | 4,8 |  |  |  |  |
|  | Доля земельных участков, предоставленных под строительство, обеспеченных инженерной инфраструктурой | % |  |  | 100 | - | 50 | 50 |  |  |  |  |
| Мероприятие а) | Формирование земельных участков под жилищное строительство | тыс. руб. |  |  | 250,0 | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Проведение семинаров, совещаний по вопросам осуществления мероприятий по развитию жилищного строительства |  |  |  | 1 раз в квар тал | - | 1 раз в квар тал | 1 раз в квар тал |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение муниципального правого акта о формировании земельного участка под жилищное строительство |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отбор организации и заключение муниципального контракта на оказание услуг по формированию земельного участка в рамках градостроительной подготовки земельного участка |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка проекта границ земельного участка, установление границ земельного участка на местности |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственного кадастрового учета земельного участка |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие б) | Обеспечение земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение заказа на выполнение работ по разработке проектной документации по обеспечению земельных участков, выделенных под жилищное строительство, инженерной инфраструктурой | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации по обеспечению земельных участков, выделенных под жилищное строительство, инженерной инфраструктурой | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации по обеспечению земельных участков, выделенных под жилищное строительство, инженерной инфраструктурой | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Подготовка и направление документов в департамент строительного комплекса Тверской области для участия в конкурсе на софинансирование из областного фонда софинансирования расходов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой (при необходимости) | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Подготовка и направление документов в департамент строительного комплекса Тверской области для участия в конкурсе на получение субсидий из федерального бюджета в рамках федеральных программ и мероприятий по обеспечению земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой из федерального бюджета (при необходимости) | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Организация работы с застройщиками (юридическими лицами) по участию в реализации федеральных программ и мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков под жилищное строительство | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Размещение заказа на выполнение работ по обеспечению земельных участков, выделенных под жилищное строительство, инженерной инфраструктурой согласно проектной документации | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по обеспечению земельных участков, выделенных под жилищное строительство, инженерной инфраструктурой согласно проектной документации | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие в) | Предоставление земельных участков под жилищное строительство |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Подготовка документов для размещения заказов на проведение аукционов по продаже права (права на заключение договора аренды) на земельные участки |  |  | Проведён аукцион 16.11.09 г | 4 квар тал 2010 г | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Заключение муниципальных контрактов на предоставление земельных участков под жилищное строительство |  |  | Заключён | 4 квар тал 2010 г | - | - | - |  |  |  |  |
| Задача 2 | Оказание содействия индивидуальным застройщикам по вопросам строительства индивидуальных жилых домов |  |  |  | По обращениям граждан | - | - | - |  |  |  |  |
| Показатели задачи 2 | Объем ввода жилья, построенного индивидуальными застройщиками, в муниципальном образовании | кв м |  | 7630 | 8000 | 556,5 | 230,3 | 502,8 |  |  |  |  |
| Мероприятие а) | Сокращение сроков по формированию и предоставлению земельных участков под жилищное строительство |  |  |  | По обращениям граждан | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов о формировании земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство инженерной инфраструктурой (при необходимости) |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Проведение аукционов по продаже права собственности (права на заключение договора аренды) на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство |  |  |  | По готовности документов | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Информирование населения о возможности привлечения подрядных организаций к строительству индивидуальных домов |  |  |  | Через СМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие б) | Повышение информированности населения о мерах поддержки при строительстве индивидуального жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение семинаров, совещаний с индивидуальными застройщиками по разъяснению положений жилищного законодательства и мерах поддержки индивидуальных застройщиков в рамках федеральных и региональных программ и мероприятий |  |  |  | Один раз в год | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Размещение информации о мерах поддержки индивидуальных застройщиков в средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования |  |  |  | Один раз в год | - | - | - |  |  |  |  |

Заместитель Главы города Ржева                                                                                                Л. М. Румянцева