# А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я    Г О Р О Д А  Р Ж Е В А

## ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.02.2021				                                                 № 92

О проведении неотложных мероприятий

по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории города Ржева в 2021 году

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями от 14.04.2015 № 352), в целях своевременной и качественной подготовки органов управления, сил и средств Ржевского городского звена Тверской территориальной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту –  ТТП РСЧС) к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, недопущению людских и материальных потерь в период подготовки и проведения безаварийного пропуска весеннего половодья в 2021 году на территории города Ржева Тверской области, руководствуясь распоряжением Администрации города Ржева Тверской области от 01.02.2021 № 21-рк «О возложении обязанностей Главы города Ржева на Савина А.С.», статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории города Ржева Тверской области в 2021 году (Приложение 1).

2. Утвердить состав оперативного штаба по контролю за паводковой обстановкой и выполнением мероприятий по безаварийному прохождению весеннего половодья на территории города Ржева (Приложение 2).

3. Общее руководство по выполнению мероприятий на территории города Ржева Тверской области в период весеннего половодья возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации – заместителя председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Ржева Тверской области Савина А.С., а непосредственное управление – на начальника Муниципального учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Ржева» (далее по тексту – МУ «Управление ГОЧС г. Ржева») Касаткина А.Е.

3. Исполняющему обязанности Заместителя Главы администрации города Ржева Тверской области – заместителю председателю Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Ржева Тверской области (далее по тексту – КЧС и ОПБ города Ржева) Савину А.С. до 15.03.2021 года провести заседание КЧС и ОПБ города Ржева по вопросу безаварийного пропуска весеннего половодья на территории города Ржева Тверской области в 2021 году.

4. КЧС и ОПБ города Ржева:

4.1. Обеспечить координацию деятельности органов управления и сил Тверской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2021 году.

4.2. Организовать работу, связанную с весенним половодьем на реке Волга, а также на малых реках Холынка, Большая Лоча в черте города Ржева.

4.3. Определить участки территории города, объекты экономики, которые могут быть подвергнуты подтоплению, и до начала весеннего половодья провести необходимые мероприятия по их сохранности.

4.4. В случае возникновения угрозы подтопления районов жилого сектора, произвести отселение населения, попавшего в зону подтопления.

4.5. Привлечение транспорта и спецтехники организаций (независимо от форм собственности) для пропуска весеннего половодья с предварительным заключением с ними в установленном порядке соответствующих договоров (контрактов).

5. Начальнику МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» Касаткину А.Е.:

5.1. Обеспечить готовность аварийно-спасательного отряда, оперативной группы на случай осложнения обстановки и для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем;

5.2. Организовать информирование населения города Ржева через средства массовой информации о действиях в зонах возможного подтопления, необходимости страхования имущества для получения компенсаций за нанесённый ущерб.

6. Начальнику отдела транспорта и дорожного хозяйства Администрации города Ржева

Цветкову Е.В., директору МКП «Благоустройство и Ландшафтный дизайн» Самарину С.А. запланировать и организовать выполнение комплекса мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением автомобильного дорожного полотна на автомобильных дорогах местного значения, водопропускных и мостовых сооружений.

7. Начальнику отдела образования Администрации города Ржева Иноземцевой И.А. организовать проведение дополнительных занятий в общеобразовательных и дошкольных учреждениях по основам безопасности и правилам поведения на водоемах перед началом весенних каникул.

8. Директору МКП г. Ржева «Благоустройство и ландшафтный дизайн» Самарину С.А., обеспечить своевременную уборку улиц, городской территории, особенно на окраинах в частном секторе, от последствий весеннего половодья.

9. Рекомендовать начальнику Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Ржеве Якушевой Н.А.:

9.1. Обеспечить соблюдение санитарного состояния территории города Ржева Тверской области.

9.2. До 10.03.2020 представить в КЧС и ОПБ города Ржева перечень мероприятий по обеспечению санитарно-гигиенического и противоэпидемического благополучия жителей, расположенных в зонах возможного подтопления.

10. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ржевский» Бушмелеву А.И. обеспечить общественный порядок, безопасность дорожного движения в зонах со сложной
обстановкой, пропуск по автомобильным дорогам города Ржева Тверской области негабаритной техники в зону возможных чрезвычайных ситуаций.

11. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, и учреждений города Ржева, независимо от правовых форм собственности, с 15.03.2020 года иметь в готовности аварийные бригады для ликвидации последствий весеннего половодья, обеспечить их необходимым инструментом и оборудованием.

12. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющим управление многоквартирными жилым фондом обеспечить своевременную уборку от последствий весеннего половодья внутридомовых территорий в целях исключения подтоплений подвальных и цокольных помещений жилого фонда.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на сайте Администрации города Ржева Тверской области www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации - заместителя председателя КЧС и ОПБ города Ржева Савина А.С.

Исполняющий обязанности заместителя

Главы администрации города Ржева					                А.С. Савин

Приложение 1 к постановлению

Администрации города Ржева

от _______________  № ______

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории города Ржева Тверской области в 2021 году

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Проведение заседание Комиссии по ЧС и ОПБ города Ржева Тверской области. | до 15.03 | Председатель КЧС и ОПБ города Ржева |
| 2. | Проверка и корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планов эвакуации населения, планов первоочередного жизнеобеспечения населения | до 15.03 | МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» |
| 3. | Определение состава сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, и порядка приведения их в готовность к действиям по предназначению | до 15.03 | Председатель КЧС и ОПБ города Ржева, руководители объектов экономики, МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» |
| 4. | Выполнение мероприятий по защите жилищного фонда, объектов экономики, автомобильных дорог и мостов от подтоплений и разрушений, в том числе выполнение мероприятий по очистке имеющихся и созданию новых дренажных систем. | до 25.03 | Руководители объектов экономики, организации, осуществляющие управление многоквартирным жилым фондом, МКП г. Ржева «БиЛД» |
| 5. | Выступление в средствах массовой информации (далее – СМИ) о прогнозируемой паводковой обстановке на территории города Ржева и правилах поведения на водных объектах в период весеннего половодья | до 15.03 | Председатель КЧС и ОПБ города Ржева, начальник МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» |
| 6. | Проверка состояния пунктов временного размещения, состояния и готовности техники для проведения эвакуационных мероприятий | до 25.03 | Председатель эвакуационной Комиссии города Ржева, МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» |
| 7. | Создание резерва материальных и финансовых средств в целях своевременной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с прохождением весеннего половодья. | до 25.03 | Администрация города Ржева, руководители объектов экономики |
| 8. | Проверка технического состояния и готовности к работе автоматизированной системы централизованного оповещения населения (АСО-4) и других средств оповещения на территории города Ржева | до 25.03 | МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» |
| II. Выполнение мероприятий в период прохождения весеннего половодья |  |  |  |
| 9. | Организация медицинской помощи пострадавшим при подтоплении. | в период паводка | Главный врач ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» |
| 10. | Организация информирования населения о ходе прохождения весеннего половодья, возможных опасностях и порядке действий в условиях подтопления | с началом паводка | Специалист по связям с общественностью Администрации города Ржева |
| 11. | Организация круглосуточного дежурства руководящего состава Администрации города Ржева, организация работы оперативных штабов | с началом половодья | Глава города Ржева |
| 12. | Организация контроля за развитием паводковой обстановки, представление сведений об уровнях воды и состоянием водных объектов в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области | с началом паводка | ЕДДС города Ржева |
| 13. | Проведение эвакуационных мероприятий, организация первоочередного жизнеобеспечения населения в пунктах временного размещения (при необходимости) | в период паводка | Председатель Эвакуационной комиссии города Ржева |
| 14. | Проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в зонах затопления и местах временного размещения эвакуированного населения | с началом паводка | Начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Ржеве |
| 15. | Информирование населения через средства массовой информации об обстановке и действиях в зонах возможного подтопления, о необходимости страхования имущества для получения компенсации за нанесенный ущерб. | с 15.03 до окончания паводка | Начальник МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» |
| 16. | Выполнение комплекса превентивных мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с нарушением функционирования систем жилищно-коммунального хозяйства | в период паводка | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства территорий Администрации города Ржева, Руководители ресурсоснабжающих организаций |
| 17. | Выполнение комплекса превентивных мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением автодорожного полотна, водопропускных сооружений и мостов, осуществление контроля за их состоянием | в период паводка | Начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Администрации города Ржева, МКП г. Ржева «БиЛД» |
| 18. | Приведение в готовность аварийно-спасательного отряда, оперативной группы МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» на случай осложнения обстановки и для ликвидации возможных ЧС, вызванных весенним половодьем. | в период паводка | Начальник МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» |
| 19. | Организация поддержания общественного порядка в период половодья на территории города Ржева | в период паводка | МО МВД России «Ржевский» |
| III. Организация мероприятий после прохождения весеннего половодья |  |  |  |
| 20. | Работа комиссий по оценке ущерба от весеннего половодья и определение размеров выплат пострадавшим | При необходимости | Администрация города Ржева |
| 21. | Проведение работ по восстановлению функционирования объектов инфраструктуры, коммунальных сетей, оказавшихся в зоне затопления | При необходимости | Администрация города Ржева |

Приложение 2 к постановлению

Администрации города Ржева

от _______________  № ______

Состав

оперативного штаба  по контролю за паводковой обстановкой и выполнением мероприятий по безаварийному прохождению весеннего половодья на территории города Ржева

Руководитель оперативного штаба:

| Савин А.С. | - исполняющий обязанности заместитель Главы администрации города Ржева. |
| --- | --- |

Заместитель руководителя оперативного штаба:

| Касаткин А.Е. | - начальника МУ «Управление ГОЧС г. Ржева». |
| --- | --- |

Состав оперативного штаба:

| Комаров Р.С. | - начальник ПСЧ 12 «4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области» (по согласованию); |
| --- | --- |
| Явецкий Е.В. | - ведущий специалист МУ «Управление ГОЧС г. Ржева»; |
| Самарин С.А. | - директор МКП г. Ржева «БиЛД»; |
| Бушмелев А.И. | - начальник МО МВД России «Ржевский» (по согласованию); |
| Кудряшова О.Н. | - и.о. главного врача ГБУЗ «Ржевская ЦРБ». |
| Одина А.Н. | - начальник отдела ЖКХ и благоустройства территорий Администрации города Ржева |
| Цветков Е.В. | - начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Администрации города Ржева |
| Якушева Н.А. | - начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Ржеве |