А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я    Г О Р О Д А  Р Ж Е В А

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2021									№ 1024

Об утверждении Муниципальной программы

города Ржева Тверской области «Благоустройство

города Ржева Тверской области» на 2022-2027 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями), постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 30.08.2013 № 1188 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями), руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрации города Ржева

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Муниципальную программу города Ржева Тверской области «Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2022-2027 годы. (Приложение).

2.  Признать утратившими силу постановления Администрации города Ржева Тверской области:

  - от 20.12.2017 № 1178 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2018-2022 годы;

  - от 29.03.2018 № 299 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2017 № 1179»;

  - от 27.06.2018 № 560 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2017 № 1178»;

  - от 15.10.2018 № 844 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2017№ 1178»;

  - от 26.12.2018 № 1062 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2017 № 1178»;

  - от 29.12.2018 № 1095 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2017 № 1178»;

  - от 24.01.2019 № 45 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2017 № 1178»;

  - от 28.03.2019 № 213 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2017 № 1178»;

  - от 30.05.2019 № 438/1 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2017 № 1178»;

  - от 16.09.2019 № 723 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2017 № 1178»;

  - от 18.12.2019 № 1024 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2017 № 1178»;

  - от 17.01.2020 № 29 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2017 № 29»;

  - от 20.02.2020 № 129 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2017 № 1178»;

  - от 24.03.2020 № 236 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2017 № 1178»;

  - от 29.05.2020 № 467 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2017 № 1178»;

  - от 14.08.2020 № 657 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2017 № 1178»;

  - от 13.10.2020 № 852 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2017 № 1178»;

  - от 30.12.2020 № 1081 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2017 № 1178»;

  - от 30.12.2020 № 1087 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2017 № 1178»;

  - от 31.08.2021 № 672 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2017 № 1178».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администрации города Ржева в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

До 01.01.2022 настоящее постановление применяется исключительно к правоотношениям, возникающим в связи с формированием проекта бюджета муниципального образования Тверской области город Ржев на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ржева Савина А.С.

Глава города Ржева                                                                                                 Р.С. Крылов

Приложение к постановлению

Администрации города Ржева

Тверской области

от 30.12.2021 № 1024

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

города Ржева Тверской области

«Благоустройство города Ржева Тверской области»

на 2022-2027 годы

город Ржев

2021

ПАСПОРТ

Муниципальной программы города Ржева Тверской области

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2022 - 2027 годы |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация города Ржева Тверской области |
| Срок реализации муниципальной программы | 2022 – 2027 годы |
| Цель муниципальной программы | Цель «Повышение уровня благоустройства города Ржева Тверской области, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха граждан» |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие сферы благоустройства на территории города Ржева Тверской области»; Подпрограмма 2 «Благоустройство и ремонт дворовых территорий города Ржева Тверской области» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - обеспечение нормативного состояния территорий кладбищ, воинских захоронений и памятников до 100 %; - увеличение общего количества деревьев, охваченных работами по формовочной обрезке и валке, на территории города до 150 шт. в год; - обеспечение бесперебойной поставки электроэнергии на нужды уличного освещения до 47% часов горения от общего количества часов в году. |
| Плановые объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2027 годы составит за счет средств местного бюджета –60 966,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 г. – 29 466,5 тыс. руб., в том числе: Подпрограмма 1 – 29 116,5 тыс. руб.; Подпрограмма 2 – 350,0 тыс. руб. 2023 г. – 18 500,0 тыс. руб., в том числе: Подпрограмма 1 – 18 500,0 тыс. руб.; Подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб. 2024 г. – 13 000,0 тыс. руб., в том числе: Подпрограмма 1 – 13 000,0 тыс. руб.; Подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб. 2025 г. – 0,0 тыс. руб., в том числе: Подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб. Подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.; 2026 г.– 0,0 тыс. руб., в том числе: Подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб. Подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб., в том числе: Подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб. Подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб. |

## Раздел I

## Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

## Подраздел 1

## Характеристика  сферы реализации муниципальной программы

## и прогноз ее развития

Благоустройство города Ржева – является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства и решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения. Благоустройство  включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических и эстетических условий, искусственному освещению городских территорий и оснащению их необходимым оборудованием, оздоровлению городской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки  на всей территории города.

1. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области, численность населения города Ржева по состоянию на 1 января 2021 года составляет 56 399 человека, что является вторым показателем по численности населения в Тверской области. Общая площадь городских земель составляет – 54,7 км2.

2. Согласно действующему законодательству организация озеленения городской территории относится к полномочиям органов местного самоуправления. Работы по озеленению осуществляются ежегодно в летний и зимний период, а именно: проводится валка деревьев, выкашивание газонов,  формирование крон кустарников,  высадка цветов, вывоз и утилизация  сучьев, веток, порубочных остатков,  вырубка и вывоз сухостоя деревьев в неблагополучном состоянии,  полив зеленых насаждений,  прополка цветников. Вместе с тем часть зеленых насаждений достигла критического возраста (50 - 70 лет) и находится в аварийном состоянии. Они создают опасность для имущества, жизни и здоровья жителей города, затрудняют производство работ по проведению новых посадок, ухудшают санитарно-гигиенические характеристики и эстетику озелененных пространств и требуют замены. Для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с падением таких деревьев или их крупномерных фрагментов, таким насаждениям необходим соответствующий уход (снос или подрезка).

3. Санитарное состояние территорий общего пользования должно соответствовать требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР 05.08.1988 №4690-88). Требования к содержанию городской территории и внешнему облику города также определены Правилами благоустройства города Ржева. С целью  улучшения санитарного состояния города Ржева ежегодно проводятся общегородские субботники и месячники по благоустройству с привлечением предприятий, организаций и жителей города.

4.  На территории города Ржева расположено 5 кладбищ, 5 воинских захоронений, 10 памятников. Для улучшения санитарно-эпидемиологического состояния данных территорий, повышения комфортности для посетителей, в том числе в дни массового посещения, подрядной организацией осуществляются работы по  содержанию и уборке данных территорий в рамках заключенного муниципального контракта.

5. В границах муниципального образования город Ржев общая протяженность воздушных линий, числящихся на балансе Администрации города Ржева, составляет – 48,72 км. Сеть включает в себя 2 092 опор уличного освещения (из них деревянных - 867 шт., железобетонных -1068 шт., металлических - 157 шт.), количество светильников, находящихся на обслуживании - 1 805 шт., 40 устройств управления наружным освещением, 16 фотореле.

Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного объема финансирования. Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по развитию сетей уличного освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при их эксплуатации и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический эффект. Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы сетей, улучшить условия проживания граждан.

Одним из условий улучшения жизни населения города Ржева является повышение качества и эффективности работ по содержанию внешнего благоустройства, то есть улучшение внешнего вида города, приведение улиц, парков, скверов, площадей, кладбищ и прочих объектов в состояние отвечающее требованиям и нормам, придавая им ухоженный вид.

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере реализации муниципальной программы, являются:

  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями);

  - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями);

  - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями);

  - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  (с изменениями);

  - Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» (с изменениями);

  - Закон Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях» (с изменениями);

  - Решение Ржевской городской Думы от 31.10.2017  № 197 «Об утверждении Правил благоустройства города Ржева Тверской области» (с изменениями);

  - Решение Ржевской городской Думы от 26.03.2010 № 37 «Об утверждении Порядка организации сбора, вывоза, утилизации, переработки бытовых отходов и мусора, установки урн, мусорных контейнеров и иных емкостей, предназначенных для сбора бытовых отходов и мусора на территории города Ржева» (с изменениями);

  - Решение Ржевской городской Думы от 01.10.2010 № 76 «Об утверждении Положения «Об организации похоронного дела, предоставления ритуальных услуг и содержания муниципальных мест погребений на территории города Ржева Тверской области» (с изменениями);

  - другие нормативно-правовые акты РФ.

Подраздел 2

Результаты анализа влияния внешней и внутренней среды

на сферу реализации муниципальной программы

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации муниципальной программы:

1. Внешние финансово-экономические риски:

  - сокращение в ходе реализации муниципальной программы  предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий или даже задач муниципальной программы;

  - возможность снижения темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции;

  - потеря с течением времени значимости отдельных мероприятий;

  - длительный срок реализации муниципальной программы и, как следствие,  возрастание неопределенности по мере ее реализации могут привести к необходимости значительных корректировок значений целевых показателей.

Меры управления внешними финансово-экономическими рисками:

    - проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения  муниципальной программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора ее мероприятий, совершенствование механизма реализации муниципальной программы исходя из изменений во внутренней и внешней среде;

    - оперативное реагирование  и внесение изменений в муниципальную программу, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей муниципальной программы.

2.  Внешние законодательно-правовые риски:

    - изменение законодательства Российской Федерации и регионального законодательства;

    - несовершенство законодательно-правовой базы, которое проявляется в ее неполноте, противоречивости и т.д.

Меры управления внешними законодательно-правовыми рисками:

    - осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий;

    - актуализация нормативно-правовых актов Администрации города Ржева в сфере реализации муниципальной программы.

3. Внутренние риски:

    - неэффективность организации и управления процессом реализации мероприятий муниципальной программы;

    - низкая эффективность использования бюджетных средств;

    - недостаточный уровень исполнительской дисциплины сотрудников администратора муниципальной программы.

Меры управления внутренними рисками:

    - разработка и внедрение эффективной  системы контроля реализации программных положений и мероприятий,  а также эффективности использования бюджетных средств;

    - проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы, возможно, с привлечением независимых экспертов;

    - принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей муниципальной программы.

Таким  образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления  непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Подраздел 3

Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы

В настоящее время перед органом местного самоуправления стоит достаточно много острых проблем, касающихся содержания объектов внешнего благоустройства, требующих безотлагательного решения:

а) высокая степень износа сетей уличного освещения и несоответствие их требованиям к энергосбережению; отсутствие уличного освещения на отдельных участках города;

б)  недостаточное обеспечение территорий для отдыха граждан малыми архитектурными формами;

в) загрязнение территорий отходами производства и потребления; образование несанкционированных навалов мусора на городской территории и на территории муниципальных кладбищ;

г) недоукомплектованность мест сбора твердых коммунальных отходов и несоответствие их санитарным требованиям;

д) неудовлетворительное состояние зеленых насаждений;

е) нарушение гражданами и юридическими лицами действующего законодательства в области благоустройства;

ж) ненадлежащее содержание закрепленных прилегающих территорий организациями, торговыми точками, жителями города;

з) распространение очагов произрастания  борщевика.

Принимая во внимание вышеизложенное, комплексное решение проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органа местного самоуправления, но и коммунальных служб, предприятий и организаций города, частных предпринимателей, активизации работы председателей кооперативных домов и ТСЖ среди населения по наведению порядка, очистке и благоустройству прилегающих дворовых территорий, выполнения всех соответствующих мероприятий по очистке, благоустройству и озеленению города в комплексе.

Подраздел 4

Перечень приоритетов муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы

# Основными приоритетными направлениями по повышению эффективности в сфере благоустройства являются:

а) совершенствование системы управления сферой благоустройства с целью повышения эффективности и результативности работы коммунальных предприятий города;

б) системное повышение уровня благоустройства путем выполнения первоочередных мероприятий, создание  максимально безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

в) совершенствование нормативно-правовой базы в сфере  благоустройства.

## Раздел II

## Цели муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства города Ржева Тверской области, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха граждан.

Показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы, являются:

а) доля кладбищ, воинских захоронений и памятников от общего количества, в отношении которых проводились работы по содержанию и благоустройству;

б) общее количество деревьев, охваченных работами по формовочной обрезке и валке;

в) доля часов горения уличного освещения от общего количества часов в году.

Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик и методика расчета показателей цели муниципальной программы приведены в приложении 2  к настоящей муниципальной программе.

## Раздел III

## Подпрограммы

Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Комплексное развитие сферы благоустройства на территории города Ржева Тверской области»;

б) подпрограмма 2 «Благоустройство и ремонт дворовых территорий города Ржева Тверской области».

Подраздел I

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие  сферы благоустройства

на территории  города Ржева Тверской области»

# Глава 1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 1 «Комплексное развитие  сферы благоустройства на территории  города Ржева Тверской области»осуществляется за счет решения следующих задач:

а) задача 1 «Обеспечение надлежащего содержания объектов благоустройства города Ржева Тверской области»;

б) задача 2 «Улучшение уровня санитарного состояния города Ржева Тверской области»;

в) задача 3 «Организация уличного освещения и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения города Ржева Тверской области».

Решение задачи 1 «Обеспечение надлежащего содержания объектов благоустройства города Ржева Тверской области» оценивается с помощью следующих показателей:

а) показатель 1 «Количество обслуживаемых городских кладбищ, воинских захоронений и памятников»;

б) показатель 2 «Доля деревьев, в отношении которых проводились работы по валке и формовочной обрезке от общего числа запланированных в отчетном периоде»;

в) показатель 3 «Доля финансового участия юридических лиц и граждан в выполнении мероприятий по благоустройству от общего уровня финансирования программ по поддержке местных инициатив на территории города Ржева»

Решение задачи 2 «Улучшение уровня санитарного состояния города Ржева Тверской области»  оценивается с помощью следующего показателя:

а) показатель «Доля проведенных мероприятий по улучшению уровня санитарного состояния города от общего числа запланированных».

Решение задачи 3 «Организация уличного освещения и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения города Ржева Тверской области» оценивается с помощью следующего показателя:

а) показатель «Количество часов горения уличного освещения».

Значения показателей задач подпрограммы 1 «Комплексное развитие  сферы благоустройства на территории  города Ржева Тверской области» по годам реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик и методика расчета показателей задач подпрограммы 1 «Комплексное развитие сферы благоустройства на территории города Ржева Тверской области» приведены в приложении 2  к настоящей муниципальной программе.

# Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 «Обеспечение надлежащего содержания объектов благоустройства города Ржева Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1 «Комплексное развитие  сферы благоустройства на территории  города Ржева Тверской области»:

а) мероприятие «Озеленение территории города Ржева Тверской области».

В рамках мероприятия осуществляются следующие виды работ:

- валка деревьев;

- формовочная обрезка деревьев;

- раскряжевка деревьев;

- формирование крон кустарников;

- вырезка порослей;

- выкашивание газонов газонокосилкой;

- подготовка почвы под цветники;

- посадка цветов в клумбы, работки, вазы-цветочницы;

- уход за цветниками (полив, удобрение);

- выкапывание клубнелуковичных цветочных растений;

- разгрузочные и погрузочные работы, вывоз порубочных остатков.

В ходе визуального осмотра деревьев на территории города Ржева, составлен адресный реестр зеленых насаждений, подлежащих валке и опиловке. Реестр составлен исходя из заявлений граждан и выездного мониторинга состояния зеленых насаждений выборочных улиц города Ржева.

В реестр входят:

- деревья с раскидистой или асимметричной кроной с отдельными или многочисленными усохшими и сломленными крупными фрагментами кроны (вершинами, скелетными ветвями и проч.), не устойчивые к сильным шквалистым ветрам;

- деревья с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность;

- деревья с наклоном ствола, образовавшимся из-за недостатка освещения или загущенности насаждений.

б) административное мероприятие «Мониторинг состояния зеленых насаждений на территории города Ржева Тверской области»;

в) мероприятие «Содержание и благоустройство городских кладбищ, воинских захоронений и памятников»;

В рамках мероприятия на территориях городских кладбищ, воинских захоронений и памятников осуществляются следующие виды работ:

В зимний период:

- очистка дорог от снега автогрейдером;

- очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда: вручную;                                                                                                                                                                                                                                                                                        -очистка тротуаров от снега и льда: механической щеткой на тракторе;

- ручная уборка мусора;

- вывоз мусора  на специально отведенное место под свалку ТБО;

- промывка поверхностей памятников, окрашенных масляными красками,

- обеспечение ликвидации стихийных свалок (при необходимости).

В летний период:

- профилирование грунтовых дорог автогрейдером;

- очистка тротуаров: вручную;

- очистка тротуаров: механической щеткой на тракторе;

- выкашивание газонов;

- ручная уборка мусора;

- вывоз мусора  на специально отведенное место под свалку ТКО;

- обеспечение ликвидации стихийных свалок (при необходимости).

Таблица  2

Перечень обслуживаемых городских кладбищ, воинских захоронений

и памятников города Ржева Тверской области

Городские кладбища

| № п/п | Обслуживаемый объект (наименование кладбища, воинского захоронения) | Адрес объекта (кладбища, воинского захоронения) | Проезды, м2 | Газоны, м2 | Проходы м2 | Протяжен-ность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Щупинское (городское) кладбище | Ржевский район (в сторону МОСП «Победа») | 2000 | 9621 | 520 | 2,544 |
| 2. | Старообрядческое кладбище | г. Ржев, переулок Полевой |  | 1508,6 | 202 | 1,272 |
| 3. | Казанское кладбище | г. Ржев, улица Торопецкий тракт |  |  | 163 | 1,077 |
| 4. | Смоленское кладбище | г. Ржев, улица Т.Филиппова | 1450 | 2025 | 365 | 0,708 |
| 5. | Новое Муниципальное кладбище | Г. Ржев, южнее д. Гришино |  |  |  | 3,273 |
|  | ИТОГО: |  | 3450 | 13154,6 | 1250 | 8,874 |

Воинские захоронения

| № п/п | Обслуживаемый объект (наименование кладбища, воинского захоронения) | Адрес объекта (кладбища, воинского захоронения) | Проезды, м2 | Троту-ары, м2 | Газоны, м2 | Протяжен-ность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Воинское захоронение Мемориальное кладбище советским воинам и немецкое воинское кладбище | г.Ржев, Осташковское шоссе | 10000 | 10544,5 | 75 000 | 0,534 |
| 2. | Обелиск освободителям Ржева | г. Ржев, Соборная гора | 800 | 14053,5 | 2 500 | 0,241 |
| 3. | Курган Славы | г. Ржев, ул. Н. Головни | 500 | 200 | 400 |  |
|  | Могилы узников: |  |  |  |  |  |
| 4. | Старообрядческое кладбище | г. Ржев, пер. Полевой |  | 20 |  |  |
| 5. | Смоленское кладбище | г. Ржев, ул. Т. Филиппова |  | 150 |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 11300 | 24968 | 77900,00 | 0,775 |

Памятники

| № п/п | Обслуживаемый объект (наименование памятника) | Адрес объекта (памятника) | Проезды, м2 | Тротуары, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Памятник «Танк Т-34» | г. Ржев, пл. Мира |  | 1306,5 | 0,050 |
| 2. | Памятник «Паровоз» | г. Ржев, ул. Мира |  | 482,4 | 0,018 |
| 3. | Монумент «57 мм противотанковая пушка» | г. Ржев, Советская площадь | 20 | 50 | 0,005 |
| 4. | Памятник-стела «Город воинской славы» | г. Ржев, Советская площадь |  | 650 | 0,040 |
| 5. | Аллея Героев | г. Ржев, Парк им. Грацинского | 350 | 150 | 0,100 |
| 6. | Памятник «Освободителям» | г.Ржев Старый мост |  | 30 | 0,005 |
| 7. | Памятник Десантникам | г. Ржев, ул. Привокзальная | 80 | 460 | 0,010 |
| 8. | Памятник Афганцам | г. Ржев, ул. Марата |  | 120 | 0,010 |
| 9. | Памятник Ленину В.И. на Советской пл. | г. Ржев, Советская площадь |  | 50 | 0,010 |
| 10. | Памятник Подпольщикам | г. Ржев, Советская площадь |  | 10 | 0,010 |
|  | ИТОГО: |  | 450 | 3308,9 | 0,258 |

г) мероприятие  «Расходы за счет средств местного бюджета в рамках реализации закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы»;

д) мероприятие «Расходы за счет средств местного бюджета в рамках реализации закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» (Проектно-изыскательские работы);

е) мероприятие «Расширение муниципального кладбища города Ржева Тверской области за счет средств местного бюджета»;

ж) мероприятие «Расходы на проведение работ по восстановлению воинских захоронений за счет средств местного бюджета».

Решение задачи 2  «Улучшение уровня санитарного состояния города Ржева Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих административных  мероприятий и мероприятий подпрограммы  1 «Комплексное развитие  сферы благоустройства на территории  города Ржева Тверской области»:

а) административное мероприятие  «Организация субботников на территории города Ржева Тверской области»;

б) административное мероприятие «Проведение разъяснительной работы с гражданами и юридическими лицами города Ржева Тверской области по вопросу соблюдения действующего законодательства в области благоустройства»;

в) административное мероприятие« Борьба с борщевиком Сосновского на территории города Ржева Тверской области»;

г) мероприятие «Уничтожение борщевика Сосновского на территории города Ржева Тверской области»;

д) мероприятие «Расходы на снос (демонтаж) самовольных построек и переноса самовольно размещенного движимого имущества»;

е) мероприятие «Демонтаж незаконно (самовольно) размещенных нестационарных объектов на территории города Ржева Тверской области».

Решение задачи  3 «Организация уличного освещения и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения города Ржева Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1 «Комплексное развитие  сферы благоустройства на территории  города Ржева Тверской области»:

а) мероприятие  «Оплата электрической энергии для осуществления уличного освещения города Ржева Тверской области»;

б) мероприятие  «Содержание и обслуживание сетей уличного освещения на территории города Ржева Тверской области»;

В рамках мероприятия выполняются следующие виды работ:

- замена перегоревших ламп;

- замена светильников на опорах дорожного освещения;

-замена поврежденных участков воздушных линий;

- восстановление и замена разрушенных опор или торшерных стоек;

- обрезка и прореживание крон деревьев вдоль воздушных линий;

- устранение нарушений каскадной системы управления и отказов системы телемеханики;

- устранение неисправностей аппаратуры телемеханики и линий ее связи и прочие неисправности;

- выявление повреждений в сетях и устройствах управления;

- проведение периодических  осмотров объектов наружного освещения в темное и светлое время суток для определения неработающих светильников;

- надзор за исправностью электросетей, осветительной арматуры и оборудования;

- работы, связанные с ликвидацией мелких повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования;

- и другие виды работ, предусмотренные техническим заданием к муниципальному контракту.

в) мероприятие  «Модернизация сетей уличного освещения города Ржева Тверской области».

Глава 3.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Комплексное развитие  сферы благоустройства на территории  города Ржева Тверской области» составляет 60 616,5 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Комплексное развитие  сферы благоустройства на территории  города Ржева Тверской области» по годам реализации муниципальной программы приведен в таблице 3:

Таблица  3

| Годы реализации программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Комплексное развитие сферы благоустройства на территории города Ржева Тверской области», тыс. руб. |  |  | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Обеспечение надлежащего содержания объектов благоустройства города Ржева Тверской области» | Задача 2 «Улучшение уровня санитарного состояния города Ржева Тверской области» | Задача 3 «Организация уличного освещения и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения города Ржева Тверской области» |  |
| 2022 г. | 6 800,0 | 360,0 | 21 956,5 | 29 116,5 |
| 2023 г. | 3 000,0 | 0,0 | 15 500,0 | 18 500,0 |
| 2024 г. | 2 000,0 | 0,0 | 11 000,0 | 12 000,0 |
| 2025 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 11 800,0 | 360,0 | 48 456,5 | 60 616,5 |

Подраздел II

Подпрограмма 2 «Благоустройство и ремонт дворовых территории  города Ржева Тверской области»

Глава 1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 2 «Благоустройство и ремонт дворовых территории  города Ржева Тверской области»осуществляется за счет решения следующих задач:

а) задача 1 «Проведение работ по благоустройству и ремонту дворовых территорий города Ржева Тверской области»;

б) задача 2 «Осуществление контроля за выполнением работ по благоустройству и ремонту территорий города Ржева Тверской области».

Решение задачи 1 «Проведение работ по благоустройству и ремонту дворовых территорий города Ржева Тверской области»оценивается с помощью следующего показателя:

а) «Общая площадь благоустроенных и отремонтированных дворовых территорий»;

Решение задачи 2«Осуществление контроля за выполнением работ по благоустройству и ремонту территорий города Ржева Тверской области»» оценивается с помощью следующего показателя:

а) «Количество принятых заявок по благоустройству дворовых территорий»

Значения показателей задач подпрограммы 2 «Благоустройство и ремонт дворовых территории  города Ржева Тверской области» по годам реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик и методика расчета показателей задач подпрограммы «Благоустройство и ремонт дворовых территории  города Ржева Тверской области»приведены в приложении 2  к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 «Проведение работ по благоустройству и ремонту дворовых территорий города Ржева Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство и ремонт дворовых территории  города Ржева Тверской области»:

а) административное мероприятие «Информирование о проведении мероприятий по благоустройству и ремонту дворовых территорий в средствах массовой информации»;

б) мероприятие «Обустройство и ремонт контейнерных площадок на территории города Ржева Тверской области».

Решение задачи 2 «Осуществление контроля за выполнением работ по благоустройству и ремонту и ремонту дворовых территорий города Ржева Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство и ремонт дворовых территории  города Ржева Тверской области»:

а) административное мероприятие «Осуществление выездов для контроля за выполнением работ по благоустройству и ремонту дворовых территорий»;

б) административное мероприятие «Организация приемки выполненных работ подрядной организацией»

Глава 3.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство и ремонт дворовых территории  города Ржева Тверской области» составляет 350,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство и ремонт дворовых территории  города Ржева Тверской области» по годам реализации муниципальной программы приведен в таблице 4:

Таблица 4

| Годы реализации программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство и ремонт дворовых территории города Ржева Тверской области», тыс. руб. |  | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Проведение работ по благоустройству и ремонту дворовых территорий города Ржева Тверской области» | Задача 2 «Осуществление контроля за выполнением работ по благоустройству и ремонту дворовых территорий города Ржева Тверской области» |  |
| 2022 г. | 350,0 | 0,0 | 350,0 |
| 2023 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 350,0 | 0,0 | 350,0 |

Раздел IV

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Реализация намеченных программных административных мероприятий и мероприятий позволит:

    - обеспечить регулярное содержание и благоустройство территорий кладбищ, воинских захоронений и памятников;

    - охватить работами по формовочной обрезке и валке аварийные и ветхие деревья;

    - обеспечить бесперебойную работу наружных сетей уличного освещения;

    - повысить уровень благоустройства городской территории.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется главным администратором муниципальной программы ежегодно в соответствии с постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями) (далее – Порядок разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области).

В срок до 1 марта разрабатывается ежегодный план реализации муниципальной программы по форме, установленной Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области, согласовывается и утверждается в установленном порядке.

План реализации муниципальной программы предусматривает распределение обязанностей между структурными подразделениями и ответственными лицами администратора муниципальной программы, а также сроки выполнения административных мероприятий и мероприятий муниципальной программы.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2022-2027 годы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

в) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы бюджетная комиссия города Ржева Тверской области может принять решение:

- о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию;

- о досрочном прекращении реализации отдельных программных мероприятий или подпрограмм муниципальной программы начиная с очередного финансового года;

- о внесении изменений в муниципальную программу;

- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы и разработке новой муниципальной программы.

Раздел V

Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы – 2022-2027 годы. Сроки выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы по годам приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Мониторинг муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет администратор муниципальной программы.

Ежегодно администратор предоставляет отчет о реализации муниципальной программы  за отчетный финансовый год. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка.